Отчет о проделанной работе 3 квартал 2022 года.

22 июля завершено контрольное мероприятие, составлен

АКТ

**«Проверка целевого использования средств бюджета МО «Шебалинский район" по расходам дорожного фонда за 2021 год».**

Проверка проведена на основании плана работы Контрольно-счетного органа МО «Шебалинский район» на 2022 год, утвержденного 25.12.2021 года Распоряжением № 63, руководствуясь Статьей 9 «Положения о контрольно-счетном органе МО «Шебалинский район», (Полномочия контрольно-счетного органа) поручения Совета депутатов МО «Шебалинский район»№ 40 от 25.04.2022 года,

Статьей 9 п. 2 «Положения о контрольно-счетном органе МО «Шебалинский район», (Полномочия контрольно-счетного органа) (контроль за законностью, результативностью использования средств местного бюджета МО «Шебалинский район» поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав МО «Шебалинский район») ,

 На основании Распоряжения № 28 от 24.05.2022 года и Распоряжения № 30 от 24.06.2022 года о продлении срока проверки Контрольно-счетного органа МО «Шебалинский район» Председателем КСО МО «Шебалинский район» Сухоручко Татьяной Михайловной, главным инспектором КСО Делдошпоевой Людмилой Семеновной была проведена проверка.

 Проверка начата 24 мая 2022 года

 Проверка окончена 20 июля 2022 года.

Цель проверки – проверка правомерности целевого использования средств бюджета МО «Шебалинский район" по расходам дорожного фонда за 2021 год и целевого использования средств бюджета МО «Шебалинский район», переданных в виде межбюджетного трансферта на обеспечение дорожной деятельности по сельским поселениям, входящим в МО «Шебалинский район» за 2021 год. Проверка предоставления из бюджета муниципального образования субсидии на возмещение недополученных доходов.

Предметом проверки - являются средства бюджета Муниципального образования «Шебалинский район», на осуществление дорожной деятельности и средства, переданные в виде межбюджетного трансферта и субсидии.

Объектом проверки является «Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии администрации МО "Шебалинский район», муниципальные образования сельских поселений, входящих в муниципальный район, получившие межбюджетный трансферт на обеспечение дорожной деятельности в 2021 году, «Шебалинское МУП ЖКХ».

Объем проверяемых средств за 2021 год 11372,7 тыс.рублей.

Решением Совета депутатов МО «Шебалинский район» № 23-1р от 25 декабря 2020 года «О бюджете МО «Шебалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» размер дорожного фонда установлен в размере акциза в сумме 6523 тыс.рублей.

Согласно «Отчета об исполнении бюджета МО «Шебалинский район» за 2021 год» измененные плановые назначения размера дорожного фонда составили 19569190,57 рублей, что не противоречит данным Бюджетной росписи МО «Шебалинский район» на конец 2021 года. Кассовое исполнение за 2021 год 11372747,67 рублей.

 Решением Совета депутатов МО «Шебалинский район» № 23-1р от 25 декабря 2020 года «О бюджете МО «Шебалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» ст.11 п.2.абзац 3 предусмотрен возврат из бюджетов сельских поселений муниципального образования «Шебалинский район» в бюджет муниципального образования «Шебалинский район» остатков субвенций, субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

**2. Проверка целевого использования средств бюджета МО «Шебалинский район», переданных в виде межбюджетного трансферта на обеспечение дорожной деятельности в сельские поселения в виде иного межбюджетного трансферта за 2021 год**

 Всего межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 504503,44 рублей израсходованы в объеме 504503,44 рублей.

**3 Проверка целевого использования средств бюджета МО «Шебалинский район», на выполнение технического плана и постановки на кадастровый учет по разделу дороги с.Шебалино, ул.Партизанская.**

Предметом договора прописано: Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя следующие обязательства: выпонить технический план и постановку на кадастровый учет по разделу дороги с.Шебалино, ул.Партизанская.Стоимость работ определена в 30000 рублей.Предоставлен Акт сдачи-приемки работ.

В результате выполненных работ Сооружения дорожного транспорта Дорога ул.Партизанская протяженностью 1300 м. с кадастровым номером, являющаяся собственностью МО «Шебалинский район», разделена на 2 сооружения:

1. для передачи в собственность Республики Алтай 1206,51 м с кадастровым номером
2. для передачи в собственность ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай»,Федерального дорожного агентства, в собственность Российской Федерации Республики Алтай 93,8 м с кадастровым номером

Договор исполнен.

**4.Проверка целевого использования средств бюджета МО «Шебалинский район», израсходованных на приобретение экскаватора – погрузчика для нужд МО «Шебалинский район» в 2021 году.**

Администрация МО «Шебалинский район» посредством электронного аукциона согласно федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили муниципальный контракт № 2021.340.26 от 01.11.2021г с ООО «СтройСервис ДВ» на поставку экскаватора-погрузчика для нужд МО «Шебалинский район». Предметом контракта является ООО «Строй Сервис ДВ» принимает на себя обязательство по поставке экскаватора - погрузчика для нужд МО «Шебалинский район».

Акт приема-передачи от 03.12.2021 г. от поставщика а Администрацию подписан . Распоряжением от г. № объект учета внесен в реестр муниципального имущества МО «Шебалинский район» распоряжением №. Экскаватор-погрузчик TLAZ-BL передан в хозяйственное ведение МУП ЖКХ Шебалинского районного муниципального образования. Поставлен на бухгалтерский учет , Инвентарная карточка №.

 Поставлен на учет в Инспекции Гостехнадзора Онгудайского района Свидетельство о регистрации серии № с регистрационным знаком.

**5.Проверка целевого использования средств бюджета МО «Шебалинский район», израсходованных на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов.**

В результате проверки выявлено нарушение (По классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). «СГА 101. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) Общие правила проведения контрольного мероприятия» (Утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ 07.09.2017 № 9ПК) .

Группа нарушений 1.Нарушение при формировании и исполнении бюджетов, Код нарушения 1.2.49. Вид нарушения: Нарушение порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям на иные цели и соглашения о предоставлении субсидий.

Правовые основания квалификации нарушения - статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , Постановление правительства РФ от 22.02.2020 №203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели, Постановление Правительства РФ от 9.12.2017г.№1496.

Что предполагает собой меру ответственности в части, относящейся к составу нарушения статья 15.15.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии юридическим лицам, а так же юридическими лицами, являющимися получателями субсидий, -в части нарушения условий предоставления субсидий.

**6.Проверка целевого использования средств дорожного фонда за 2021год по муниципальным контрактам**

 **6.1.** Согласно сводного реестра на финансирование мероприятий дорожного фонда МО «Шебалинский район» на 2021 год выделено:

1. Летнее и зимнее содержание дорог

- Муниципальное унитарное предприятие «Шебалинское МУП ЖКХ»- 2956381 руб.

2) Ремонт дорог и мостов

- Муниципальное унитарное предприятие «Шебалинское МУП ЖКХ»- 1574000 руб.,

- Муниципальное унитарное предприятие «Шебалинское МУП ЖКХ» - 719204 руб.

Использование средств дорожного фонда МО «Шебалинский район» по контрактам за 2021 г. Таблица 1(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Муниципальный контракт (договор, соглашение) №, дата | Наименование получателя средств (организация-подрядчик) | Наименование мероприятия | Сумма руб | Оплачено | Дата и № платежного поручения | Остаток средств |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | **9** |
| 1 | 05.02.21 | Муниципальный контракт | МУП ЖКХ «Шебалинское МУП ЖКХ» | на выполнение работ по обслуживанию автомобильных дорог местного значения на территории МО «Шебалинский район» | 2956381 | 350011,63 | 01.03 №157886 |  |  |
|   |  | №2021.225.001 |  |  | 777960,98  | 18.06 №423357 |  |  |
|   |  |  |  |  |  | 752517,35250379,98411693,04 | 01.04 № 24026818.05. № 35056129.12. № 64160 |  | **413818,02** |
| 2 | 19.07.21 | Муниципальный контракт | МУП ЖКХ «Шебалинское МУП ЖКХ» | на выполнение работ по ремонту гравийных дорог местного значения на территории МО «Шебалинский район» | 1574000 | 360000 | 29.10 № 765926 |  |  |
|   |  | №2021.225.19 |  |  | 839947,0 | 24.12 № 30837  |  | **374053** |
| 3 | 19.07 | Муниципальный контракт №2021.225.20 | МУП ЖКХ «Шебалинское МУП ЖКХ» | на выполнените работ по ямочному ремонту автомобильных дорог местного значения с асфальтобетонным покрытием на территории МО «Шебалинский район» | 719204 | 395734,25 | 13.08 №566110 | 323469.75 |
|   |  ИТОГО |  |   |   | 5249585 |  4138244,23 |  |   |  1111340,77 |

Заключено муниципальных контрактов на сумму 5249585 рублей, перечислено в Шебалинское МУП ЖКХ 4138244,23 рублей, не исполнено по контрактам работ в сумме 1111340,77 рублей.

**6.2. Проверка целевого использования средств по муниципальному контракту № 2021.225.001 от 05.02.2021 г.**

Администрация МО «Шебалинский район» по средствам электронного аукциона согласно федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили муниципальный контракт № 2021.225.001 от 05.02.2021 г. с «Шебалалинским МУП ЖКХ» на выполнение работ по обслуживанию автомобильных дорог местного значения на территории МО «Шебалинский район» на 2021 год. Предметом контракта является «Шебалинское МУП ЖКХ» обязуется в установленный срок и с надлежащим качеством выполнить работы по обслуживанию дорог местного значения на территории МО «Шебалинский район» на 2021 год (зимнее и летнее содержание).

Выводы по муниципальному контракту № 2021.225.001 от 05.02.2021 года.

По данному контракту, заключенному на сумму 2956381 рубль Подрядчиком выполнены услуги на сумму 2542562,98 рублей (Два миллиона пятьсот сорок две тысячи пятьсот шестьдесят два , 98 рублей). Средства в сумме 2542562,98 рублей перечислены из бюджета МО «Шебалинский район. Контракт не исполнен на сумму 413818,02 рублей.

6.3. **Проверка целевого использования средств по муниципальному контракту № 2021.225.19 от 19.07.2021 г.**

 Администрация МО «Шебалинский район» по средствам электронного аукциона согласно федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили муниципальный контракт **№** 2021.225.19 от 19.07.2021г с «Шебалалинским МУП ЖКХ» на выполнение работ по ремонту гравийных дорог местного значения на территории МО «Шебалинский район».

Пункт 1.1 муниципального контракта № 2021.225.19 от 19.07.2021г (далее контракт) предметом контракта является «Шебалинское МУП ЖКХ» обязуется в установленный срок и с надлежащим качеством выполнить работы по ремонту гравийных дорог местного значения на территории МО «Шебалинский район».

 Пункт 2.1 цена контракта составляет 1574000 (один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи рублей).

 Выводы по муниципальному контракту № 2021.225. 20 от 19.07.2021г:

По данному контракту, заключенному на сумму 719204 рубля Подрядчиком выполнены услуги на сумму 395734,25 (триста девяносто пять тысяч семьсот тридцать четыре рубля 25 копеек). Средства в сумме 395734,25 рублей перечислены из бюджета МО «Шебалинский район» Контракт не исполнен на сумму 323469,75 рублей.

Заключено муниципальных контрактов на сумму 5249585 рублей, перечислено в Шебалинское МУП ЖКХ 4138244,23 рублей, не исполнено по контрактам работ в сумме 1111340,77 рублей.

 7. Всего по дорожному фонду освоено средств и перечислено из бюджета МО «Шебалинский район» в сумме 11372747,67 рублей.

По результатам контрольного мероприятия, материалы направлены проверяемому объекту, в Совет депутатов МО «Шебалинский район», Главе района (аймака) МО «Шебалинский район», ,Прокуротуру Шебалинского района.

По результатам проверки Выписано Представление КСО

2. В настоящее время проводится контрольное мероприятие :

«Фактические расходы МО «Шебалинский район» на отопление детского сада на 125 мест с. Шебалино ул. Школьная, 1 в зимний период 2021-2022 годов» срок исполнения 4 октября 2022 года.